CRM SMCR

Plan de Implementación — Claude AI + Marketing

Versión 2.0  —  Abril 2026

10 fases • MCPs de marketing conectables • Costo base ~$2–5/mes Administración • Profesionales • Pacientes • Marketing • Contenido

# Contenido

# 1. Resumen Ejecutivo

El CRM SMCR es una plataforma de salud mental que conecta profesionales con pacientes, gestiona el flujo clínico, integra pagos vía Place to Pay (Evertec / Banco CR) y facturación electrónica con Hacienda de Costa Rica. El administrador gestiona la plataforma en paralelo con su propia consulta, estudios y otros proyectos — por lo que toda decisión de arquitectura prioriza simplicidad operativa y mínima distraccion.

Este plan v2.0 extiende la integración de Claude AI para cubrir el ciclo completo: administración interna, engagement de profesionales, experiencia del paciente, y ahora también la estrategia y producción de marketing de contenidos — incluyendo SEO, contenido educativo, video, podcast y redes sociales.

Principio rector Claude elimina la fricción operativa: agrega datos, redacta borradores, detecta anomalías, asiste la investigación y presenta las tareas en el momento correcto. El administrador decide, confirma y avanza. El marketing de contenidos de una plataforma de salud mental debe ser educativo, basado en evidencia y coherente con ética clínica.

## Stack tecnológico actual

| Framework | Next.js 14 App Router |
| --- | --- |
| Base de datos | PostgreSQL vía Supabase + Prisma |
| Correo | Resend (3,000 emails/mes gratis) |
| Jobs | QStash / Upstash (500 msg/día gratis) |
| Pagos | Place to Pay — Evertec / Banco CR |
| Facturación | Factura Electrónica (Hacienda CR) |
| Despliegue | Vercel (free tier) |
| IA | Anthropic Claude API (pay-as-you-go) |

# 2. Arquitectura de la Integración

Toda la lógica de Claude se centraliza en src/lib/claude.js. Los MCPs de marketing (Ahrefs, Canva, PubMed, Cloudinary) se conectan como herramientas adicionales disponibles en sesiones de Cowork — no requieren código en el repositorio, solo la conexión desde el panel de Cowork.

## Cuatro capas funcionales

| A | Wizards de gestión UI contextual que agrega datos y presenta tareas priorizadas — sin API Claude |
| --- | --- |

| B | Asistencia bajo demanda Claude se llama solo cuando el usuario hace clic — costo mínimo |
| --- | --- |

| C | Automatización contextual Personalización de recordatorios, sugerencias, resúmenes — flujos específicos |
| --- | --- |

| D | Marketing + MCPs Investigación, producción y distribución de contenido vía MCPs externos |
| --- | --- |

## Componente WizardBand (Capas A y B)

Un único componente reutilizable que se inserta al inicio del dashboard de admin y del profesional sin modificar el resto de la página. Desaparece cuando no hay tareas pendientes.

| Admin WizardBand | Profesional WizardBand |
| --- | --- |
| HOY: Profesionales pendientes, FE rechazadas, pagos colgados, citas sin cerrar SEMANA: Posts en moderación, cuentas vencidas, reportes sin revisar | PERFIL: Foto, bio, precio, servicios, disponibilidad, Google Calendar OPS: Citas sin confirmar +24h, facturas sin enviar a Hacienda CONTENIDO: Sin publicación en 30 días, post con alto tráfico sin seguimiento |

# 3. MCPs de Marketing Disponibles

Los MCPs (Model Context Protocol) son conectores que permiten a Claude acceder directamente a herramientas externas desde Cowork, sin necesidad de escribir código de integración. Se conectan una sola vez desde el panel de Cowork y quedan disponibles en todas las sesiones.

| MCP | Herramienta | Para qué sirve | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| Ahrefs | SEO & AI search analytics | Investigación de keywords, análisis de competidores, auditoría de sitio, oportunidades de contenido. 53+ herramientas. | P1 — Esencial |
| Canva | Diseño visual | Crear, editar y exportar diseños: banners de blog, posts para redes, infografías, materiales educativos. Claude genera el concepto, Canva ejecuta. | P1 — Esencial |
| PubMed | Literatura biomédica | Buscar y citar investigación científica sobre salud mental. Diferenciador clave: contenido basado en evidencia real, no sólo opinión. | P1 — Esencial |
| Cloudinary | Gestión de assets | Biblioteca centralizada de imágenes y videos. Transformación automática de formatos, optimización para web. | P2 — Importante |
| Supermetrics | Analytics consolidado | Unifica datos de Google Analytics, Meta Ads y otras plataformas en una consulta. Útil cuando hay volumen de tráfico que analizar. | P3 — Cuando escale |
| Klaviyo | Email marketing | Campañas de newsletter, segmentación de audiencias, automatizaciones de correo. Complementa Resend (que maneja emails transaccionales). | P3 — Cuando escale |
| AirOps | Contenido para IA search | Optimización de contenido para búsquedas con IA (AEO). Relevante a medida que Google AI Overviews gana protagonismo. | P3 — Futuro |

Cómo conectar un MCP en Cowork Abrir Cowork → Menú lateral → Conectar herramientas → Buscar el nombre del MCP → Autorizar con la cuenta correspondiente. Una vez conectado, Claude puede usar esas herramientas directamente en la conversación. Ejemplo: “Buscame en Ahrefs keywords de ansiedad social con volumen en Costa Rica”.

# 4. Estrategia de Contenido Educativo

El público meta es una audiencia medianamente sofisticada: ya tiene conciencia sobre salud mental y busca profundizar con información sólida. No son principiantes que necesitan “qué es la ansiedad”, ni clínicos que buscan literatura especializada. Quieren entender los mecanismos, contextualizar sus experiencias y encontrar herramientas prácticas con respaldo científico.

## Formatos de video recomendados

### Explainer basado en evidencia

¿Qué dice la neurociencia sobre el estrés crónico? Estructura: dato sorprendente → problema reconocible → mecanismo explicado con analogía → takeaway práctico. 6–10 min. Alta retención porque el espectador siente que aprende algo real, no motivacional.

### Mito vs. Realidad

Toma creencias comunes (“la ansiedad es debilidad”, “la terapia es para casos graves”) y las desmonta con evidencia. Funciona especialmente bien con audiencia sofisticada que valora el pensamiento crítico. Alta compartibilidad.

### Caso narrativo (anonimizado)

Se sigue a un personaje compuesto a través de un proceso terapéutico. El espectador aprende a través de la historia sin que se sienta clase magistral. Muy efectivo para reducir el estigma y mostrar cómo funciona la terapia en la práctica.

### Conversación entre dos especialistas

No entrevista clásica: dos profesionales discuten un tema con perspectivas distintas. El debate controlado genera tensión narrativa. Formato podcast con video, 20–35 min, con capítulos para navegación. Posiciona a los profesionales de la plataforma como referentes.

### Mini-documental temático (serie)

3–5 episodios de 12–15 min alrededor de un tema: duelo, apego, trauma, síndrome de burnout. Combina entrevistas, motion graphics de datos y voiceover. Genera auónoma y retorno de audiencia comprometida.

### Tutorial de técnica

Cómo practicar respiración diafragmática, grounding, journaling estructurado. El espectador aplica en tiempo real. Cortos (4–6 min), muy compartibles, alta tasa de guardado. Funciona excelente como contenido de entrada al ecosistema.

## Herramientas didácticas dentro del video

Para una audiencia sofisticada, las herramientas que mejor funcionan son las que respetan su inteligencia en lugar de simplificar en exceso:

| Recurso | Aplicación |
| --- | --- |
| Hook en los primeros 8 seg | Dato contraintuitivo, pregunta incómoda o afirmación que interrumpe una creencia. Nunca “hoy vamos a hablar sobre...” |
| Estructura problema → mecanismo → solución | El espectador sofisticado quiere entender el por qué antes del qué hacer. No saltar directo a las respuestas. |
| Analogías concretas | El sistema nervioso autónomo explicado como un auto con acelerador y freno pero sin pedal de embrague. |
| Gráficos sincronizados | Datos y diagramas que aparecen en sincronía con la narración, no decorativos ni estáticos. |
| Pausa reflexiva intencional | Una pregunta directa al espectador antes de revelar la respuesta genera micro-engagement. |
| Capítulos con timestamps descriptivos | “3:12 — Por qué el cuerpo no distingue peligro real de imaginado”. La audiencia sofisticada navega y regresa. |
| Fuentes en pantalla | Citar el estudio mientras se menciona en el audio. Construye credibilidad con quienes saben buscar las fuentes. |
| Recapitulación visual al cierre | Los 3 puntos clave en pantalla, 15–20 seg. Refuerza retención y facilita que el contenido se comparta. |

## Stack de producción de video y podcast

| Categoría | Herramienta | Para qué |
| --- | --- | --- |
| Grabación remota | Riverside.fm | Entrevistas y podcasts de alta calidad. Cada participante graba local, sin pérdida por internet. Exporta video y audio por separado. |
| Edición principal | Descript | Edición basada en transcripción: se corta el video editando el texto. Subtitulos automáticos, eliminación de silencios y “ums”. El más eficiente para contenido hablado. |
| Edición avanzada | DaVinci Resolve | Color grading y audio profesional. Gratuito. Para producciones más elaboradas. |
| Formato corto | CapCut | Reels, Shorts y TikTok. Captions animados automáticos, efectos, exportación rápida. |
| Animación de personajes | Vyond / Animaker | Casos narrativos animados, explicaciones de conceptos clínicos sin revelar datos de pacientes. |
| Motion graphics | Canva (MCP) | Templates animados para intros, lower thirds, banners. Directo desde Cowork. |
| Avatar de IA | HeyGen / Synthesia | Video educativo con presentador virtual. Útil para contenido en escala o cuando el profesional no puede estar en cámara. |
| Generación de video | Runway ML | B-roll generado con IA cuando no hay material de stock adecuado para el tema. |
| Voz sintética | ElevenLabs | Voiceover de alta calidad para contenido donde no se grabó el audio original. |
| Limpieza de audio | Auphonic | Normalización y eliminación de ruido. Esencial si se graba desde consultorios. |
| Música libre | Epidemic Sound / Artlist | Suscripción que evita problemas de derechos en YouTube y otras plataformas. |
| Stock de video | Pexels / Storyblocks | B-roll gratuito (Pexels) o por suscripción (Storyblocks) para complementar grabaciones propias. |
| Distribución video | YouTube Studio | Canal principal. Capítulos, SEO de video, analytics de retención por segundo. |
| Distribución podcast | Spotify for Podcasters | Si las entrevistas se reeditan como episodios de audio independientes. |
| Assets centralizados | Cloudinary (MCP) | Biblioteca de todos los assets de la plataforma: imágenes, videos, thumbnails. |

Stack mínimo viable para empezar con calidad profesional Riverside.fm (grabación) + Descript (edición) + Canva MCP (gráficos) + Epidemic Sound (música) + YouTube (distribución) Costo estimado: ~$40–60/mes. Todo lo demás se agrega según el tipo de contenido que se priorice.

# 5. Fases de Implementación

Cada fase es independiente y no rompe funcionalidad existente. Las fases 0–2 son prerequisito para todas las demás. Las fases 8–10 corresponden al módulo de marketing y pueden implementarse en paralelo con las fases 3–7 una vez que la fundación esté lista.

| 0 | Fundación Prerequisito para todas las fases • 1 sesión • Sin costo IA |
| --- | --- |

| Entregable | src/lib/claude.js + CLAUDE.md en la raíz del proyecto |
| --- | --- |
| Descripción | Cliente centralizado de la API de Claude. CLAUDE.md documenta la arquitectura, decisiones y convenciones para que Claude recupere el contexto en cualquier sesión futura sin re-explicación. |
| Archivos | src/lib/claude.js (nuevo), CLAUDE.md (nuevo), .env (agregar ANTHROPIC_API_KEY) |
| Costo IA | $0 — solo configuración |
| Capa | Infraestructura |

| 1 | Admin Wizard Panel de control inteligente • 1–2 sesiones • Sin costo IA |
| --- | --- |

| Entregable | Rediseño de /panel/admin/page.js con banda de prioridad |
| --- | --- |
| Descripción | La página agrega en paralelo datos de todos los endpoints existentes y los clasifica: acción hoy / esta semana / informativo. Cada tarjeta tiene acción directa. Sin llamadas a Claude. |
| Archivos | src/app/panel/admin/page.js (rediseño), src/components/admin/WizardBand.js (nuevo) |
| Costo IA | $0 |
| Capa | A |

| 2 | Profesional Wizard Engagement y completitud del perfil • 2 sesiones • Sin costo IA |
| --- | --- |

| Entregable | WizardBand para el panel del profesional + scoring de perfil |
| --- | --- |
| Descripción | Detecta campos incompletos (foto, bio, precio, servicios, disponibilidad, Google Calendar) y presenta tarjetas que desaparecen al resolverse. Muestra tareas operativas urgentes: citas sin confirmar, facturas sin enviar a Hacienda, engagement de contenido. |
| Archivos | src/app/panel/profesional/page.js, src/components/profesional/WizardBand.js (nuevo) |
| Costo IA | $0 |
| Capa | A |

| 3 | Aprobación y Moderación Asistida Análisis de CV y posts con Claude • 1–2 sesiones |
| --- | --- |

| Entregable | Botón “Analizar con Claude” en flujos de aprobación y moderación |
| --- | --- |
| Descripción | Claude analiza el CV del profesional y devuelve recomendación: Aprobar / Revisar / Rechazar con justificación. Para posts detecta contenido inapropiado y da puntaje de calidad. Solo cuando el admin hace clic. |
| Archivos | src/app/panel/admin/personal/page.js, src/app/panel/admin/blog/page.js, src/app/api/ai/ (nuevos) |
| Costo IA | ~$0.001–0.005 por análisis. Estimado: <$1/mes |
| Capa | B |

| 4 | Asistente de Contenido Blog, SEO y copy publicitario • 2 sesiones |
| --- | --- |

| Entregable | Botón “Asistir con IA” en PostEditor + generador de copy para admin |
| --- | --- |
| Descripción | El PostEditor recibe asistencia opcional: Claude mejora el borrador, sugiere categorías, genera meta-descripción para SEO y título alternativo. Desde el admin se generan 3 variantes de texto publicitario por post. Para profesionales sin publicación reciente la WizardBand ofrece un borrador inicial. |
| Archivos | src/components/PostEditor.js, src/app/panel/admin/blog/page.js, src/app/api/ai/ (nuevos) |
| Costo IA | ~$0.002–0.01 por asistencia. Estimado: <$2/mes |
| Capa | B/C |

| 5 | Recordatorios Personalizados QStash + Claude para mensajes contextuales • 1 sesión |
| --- | --- |

| Entregable | Mensajes de recordatorio generados por Claude al crear la cita |
| --- | --- |
| Descripción | Al programar una cita, Claude genera un mensaje personalizado con nombre del profesional, especialidad y tip de preparación. Se guarda con la cita y lo usa el handler de QStash. No cambia la infraestructura. |
| Archivos | src/actions/booking-actions.js, src/lib/email-templates.js |
| Costo IA | ~$0.0003 por cita. Estimado: <$1/mes |
| Capa | C |

| 6 | Experiencia del Paciente Matchmaking, pre-consulta y contacto • 3–4 sesiones |
| --- | --- |

| Entregable | Cuestionario de matchmaking + formulario pre-consulta + respuestas de contacto |
| --- | --- |
| Descripción | Cuestionario de 3–4 preguntas antes de /agendar/[id]: Claude sugiere los 2–3 profesionales más adecuados. Formulario “¿Qué te trae hoy?” en el dashboard del paciente. Borrador de respuesta para consultas del formulario de contacto. |
| Archivos | src/app/panel/paciente/agendar/page.js, src/app/panel/paciente/page.js, src/app/contacto/page.js |
| Costo IA | ~$0.005 matchmaking, $0.002 pre-consulta. Estimado: $2–5/mes según volumen |
| Capa | B/C |

| 7 | Inteligencia de Reportes Reportes financieros en lenguaje natural • 1 sesión |
| --- | --- |

| Entregable | Resumen narrativo en /panel/admin/contabilidad |
| --- | --- |
| Descripción | Claude recibe datos de /api/reports/profit-loss y genera un párrafo en lenguaje natural: ingresos del período, margen, profesional con mayor actividad, alertas de cobros pendientes. Aparece como resumen sobre los reportes existentes. |
| Archivos | src/app/panel/admin/contabilidad/page.js, src/app/api/ai/reports/summary/route.js (nuevo) |
| Costo IA | ~$0.005 por consulta. Estimado: <$1/mes |
| Capa | B |

| 8 | Centro de Marketing Admin Módulo de marketing en el panel • 3–4 sesiones |
| --- | --- |

| Entregable | /panel/admin/marketing — nuevo módulo con 4 secciones |
| --- | --- |
| Investigación | El admin describe un tema y Claude combina keywords de Ahrefs + literatura de PubMed para producir un brief completo: volumen de búsqueda, intención, fuentes científicas, estructura sugerida, meta descripción. |
| Producción | Workflow desde el brief hasta el asset: texto para blog (conecta con PostEditor), copy para redes (3 versiones), concepto visual para Canva, guion de video o episodio de podcast. |
| Calendario | Vista de qué se publica, cuándo y en qué canal. Conectada al PostStatus del blog. Sin automatización de publicación en esta fase. |
| Métricas | Extensión del PostMarketingTracker existente. Cuáles posts convierten pacientes, no solo cuáles tienen vistas. |
| Archivos | src/app/panel/admin/marketing/ (nueva sección completa), src/app/api/ai/marketing/ (nuevos) |
| Costo IA | ~$0.01–0.05 por brief completo (Sonnet para investigación, Haiku para copy). Estimado: $3–8/mes |
| Capa | D — Marketing + MCPs |

| 9 | Integración de MCPs de Marketing Conectar Ahrefs, Canva y PubMed • 1 sesión de configuración |
| --- | --- |

| Entregable | MCPs de prioridad 1 conectados y operativos desde Cowork |
| --- | --- |
| Ahrefs | Conectar cuenta de Ahrefs. Habilita: keyword research, análisis de competidores, auditoría de sitio, seguimiento de posicionamiento de posts del blog. |
| Canva | Conectar cuenta de Canva. Habilita: crear diseños desde Cowork, exportar en formatos para cada red social, acceder a templates de salud/bienestar. |
| PubMed | Sin cuenta necesaria (API pública). Habilita: buscar literatura científica, obtener abstracts, citar estudios en contenido educativo. |
| Cloudinary | Conectar cuenta de Cloudinary. Biblioteca centralizada de todos los assets visuales de la plataforma. |
| Costo | $0 — solo configuración. Los MCPs usan las cuentas existentes de cada herramienta. |
| Capa | D — Marketing + MCPs |

| 10 | Producción de Video y Podcast Workflow de scripts y show notes • 2 sesiones |
| --- | --- |

| Entregable | Generador de scripts y show notes integrado al Centro de Marketing |
| --- | --- |
| Descripción | Desde el Centro de Marketing, dado el brief de un episodio o video, Claude genera: script completo con estructura (hook, desarrollo, cierre, CTA), show notes para YouTube/Spotify, timestamps sugeridos, 5 variantes de título para SEO de video, descripción optimizada para cada plataforma. |
| Formatos soportados | Explainer, mito vs. realidad, conversación entre especialistas, tutorial de técnica, mini-documental |
| Archivos | src/app/panel/admin/marketing/video/page.js (nuevo), src/app/api/ai/marketing/script/route.js (nuevo) |
| Costo IA | ~$0.02–0.08 por script completo (Sonnet). Estimado: $2–6/mes |
| Capa | D — Marketing + MCPs |

# 6. Estructura de Costos

Costo estimado con operación activa: 15–20 citas/día, 5–10 acciones de admin, 2–3 profesionales nuevos/semana, 3–5 piezas de contenido/semana.

## Infraestructura de la plataforma

| Servicio | Plan | Límite gratuito | Costo estimado |
| --- | --- | --- | --- |
| Supabase (DB) | Free tier | 500 MB / 2 GB bandwidth | $0/mes |
| Vercel (hosting) | Free tier | Sin límite de builds | $0/mes |
| Resend (email) | Free tier | 3,000 emails/mes | $0/mes |
| QStash (jobs) | Free tier | 500 mensajes/día | $0/mes |
| Claude API (Haiku) | Pay-as-you-go | Admin, moderación, recordatorios | ~$1–3/mes |
| Claude API (Sonnet) | Pay-as-you-go | Matchmaking, marketing, scripts | ~$3–8/mes |
| TOTAL plataforma | — | — | ~$4–11/mes |

## Herramientas de producción de contenido

Estas herramientas son independientes del CRM y se contratan según el volumen de producción. Se listan a modo de referencia:

| Herramienta | Plan | Costo aprox. |
| --- | --- | --- |
| Riverside.fm | Starter | $19/mes |
| Descript | Creator | $24/mes |
| Epidemic Sound | Personal | $15/mes |
| Canva Pro | (opcional, MCP funciona con Free) | $0–13/mes |
| Ahrefs | Lite (mínimo para datos útiles) | $129/mes |
| TOTAL producción mínima | Riverside + Descript + Epidemic | ~$58/mes |

Nota sobre Ahrefs El plan Lite de Ahrefs ($129/mes) es el mínimo para obtener datos de keywords útiles. Sin embargo, en la fase inicial se puede sustituir con Google Search Console (gratuito) + búsquedas manuales asistidas por Claude usando WebSearch. Ahrefs se justifica cuando el volumen de contenido y la competencia SEO lo requieran.

# 7. Modelo de Ejecución

Cada fase se implementa en sesiones de trabajo en Cowork. Claude lee los archivos del proyecto, escribe el código y lo guarda. El administrador revisa, hace commit y Vercel despliega automáticamente.

| 01 | El administrador abre Cowork y dice “Vamos con la Fase X” o describe la tarea específica |
| --- | --- |
| 02 | Claude lee CLAUDE.md para recuperar el contexto del proyecto sin preguntas previas |
| 03 | Claude lee los archivos relevantes, escribe el código y lo guarda en el workspace |
| 04 | El administrador revisa el resultado, prueba en local si es necesario |
| 05 | git add [archivos] + git commit + git push → Vercel despliega automáticamente |
| 06 | Si hay ajustes, se indican en la misma sesión o en la siguiente |

CLAUDE.md — el archivo más importante del proyecto Documenta: descripción del proyecto y roles, stack tecnológico, integraciones activas, convenciones de código, decisiones de diseño tomadas, estado actual de las fases. Se actualiza al finalizar cada fase. Permite retomar cualquier tarea sin re-explicar el proyecto, incluso después de semanas sin trabajar en él.

# 8. Skills Recomendados

Los skills son instrucciones especializadas que Claude activa automáticamente. Se crean una vez y quedan disponibles en todas las sesiones.

## Skills a crear para este proyecto

| Skill | Propósito |
| --- | --- |
| crm-smcr:contexto | Lee CLAUDE.md al iniciar cualquier sesión. Elimina la necesidad de explicar el proyecto cada vez. Prerrequisito para todos los demás skills. |
| crm-smcr:nueva-fase | Lee el plan de implementación, identifica los archivos a crear o modificar, propone el orden de trabajo y crea los archivos base. Garantiza consistencia entre sesiones. |
| crm-smcr:review | Chequeo pre-deploy: verifica build, detecta console.error sin manejar, documenta variables de entorno nuevas, valida autenticación en endpoints nuevos. |
| crm-smcr:content-brief | Dado un tema de salud mental, combina búsqueda en Ahrefs (keywords) + PubMed (evidencia) + análisis de posts existentes para producir un brief editorial completo con estructura sugerida. |
| crm-smcr:video-script | Dado un brief y un formato (explainer, mito vs. realidad, conversación, tutorial), genera el script completo con hook, desarrollo, cierre y CTA, más show notes y variantes de título. |

## Skills del catálogo a usar directamente

| engineering:code-review | Antes de cambios en pagos, facturación o autenticación. |
| --- | --- |
| engineering:deploy-checklist | Antes de deploys con migraciones de Prisma o cambios en endpoints de pago. |
| engineering:debug | Cuando falla una integración (Place to Pay, Hacienda FE, Google Calendar). |
| engineering:documentation | Para mantener CLAUDE.md actualizado y generar documentación de API. |
| engineering:tech-debt | Revisión trimestral de salud del código base. |

# 9. Cronograma Sugerido

Las fases no tienen plazos fijos — avanzan al ritmo disponible. Las fases 0–2 son prerequisito para todas las demás. Las fases 8–10 (marketing) pueden avanzar en paralelo con 3–7 una vez que la Fase 0 esté lista.

| # | Descripción | Esfuerzo | Capa | Impacto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Fundación: claude.js + CLAUDE.md | 1 sesión | Infraestructura | Prerequisito |
| 1 | Admin Wizard | 1–2 sesiones | A | ★★★★★ |
| 2 | Profesional Wizard | 2 sesiones | A | ★★★★★ |
| 3 | Aprobación y Moderación Asistida | 1–2 sesiones | B | ★★★★ |
| 4 | Asistente de Contenido | 2 sesiones | B/C | ★★★ |
| 5 | Recordatorios Personalizados | 1 sesión | C | ★★★ |
| 6 | Experiencia del Paciente | 3–4 sesiones | B/C | ★★★★★ |
| 7 | Inteligencia de Reportes | 1 sesión | B | ★★★ |
| 8 | Centro de Marketing Admin | 3–4 sesiones | D | ★★★★★ |
| 9 | Integración MCPs (Ahrefs, Canva, PubMed) | 1 sesión config | D | ★★★★★ |
| 10 | Producción de Video y Podcast | 2 sesiones | D | ★★★★ |

# 10. Próximos Pasos Inmediatos

Para empezar ahora mismo 1. “Vamos con la Fase 0” en Cowork — Claude crea claude.js y CLAUDE.md en una sesión 2. Hacer git commit de esos dos archivos como línea base del proyecto 3. Conectar los MCPs de prioridad 1 desde Cowork: Canva y PubMed son gratuitos para empezar 4. Avanzar a Fase 1 (Admin Wizard) — impacto inmediato sin costo de IA 5. Fase 8 y 9 (marketing) en paralelo cuando haya contexto de producción de contenido

Cualquier fase puede pausarse, retomarse o reordenarse. Al iniciar cada sesión, Claude lee CLAUDE.md y retoma exactamente donde se dejó.

Este documento se actualiza al finalizar cada fase. Versión actual: 2.0 — Abril 2026.